РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАХДЕНПОХСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 10  » августа 2017 г.                                                                                                          № 190

г. Лахденпохья

«О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защите населения от чрезвычайных ситуаций снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования Лахденпохское городское поселение на 2015-2019 г.г.»

Администрация Лахденпохского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, защите населения от чрезвычайных ситуаций снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования «Лахденпохского городского поселения» на 2015-2019 г.г.», утвержденную постановлением администрации Лахденпохского городского поселения от 16 апреля 2015 г. №121:

- Раздел «Объем, источники финансирования программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции

| Объем, источники финансирования программы | Объем финансирования программы из бюджета муниципального образования Лахденпохское городское поселение составляет 3726.2 тыс. руб. |
| --- | --- |

- Раздел 5. «Ресурсное обеспечение программ» Паспорта программы изложить в следующей редакции

Объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 3.726.2 тыс. руб. в том числе по годам:

2015 г.- 291.7 тыс. руб.

2016 г.-50 тыс. руб.

2017 г.- 645 тыс. руб.

2018 г.-1209.5 тыс. руб.

2019 г.-1530 тыс. руб.

- Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» паспорта программы изложить в следующей редакции

| Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Финансирование из бюджета (в тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание ул.Ленинад.31 |
| 1.Испытание огнетушителей | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015 г. 2016г 2017 г. 2018г.. | - 0 1.3 4 |
| 2.Установка распашных металлических решёток на окнах | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. | 5 |
| Лахденпохское городское поселение |
| 3.Установить у водоисточников ( водоёмы , гидранты и т.д.) по направлению движения к ним указатели. Нанести на них чётко цифры , указывающие расстояние до водоисточников | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. | 1 0.0 3.0 0.0 0.0 |
| 4.Закупка и установка пожарных гидрантов Ленина 47,Советская 8, Советская 5 2015г пер.Железнодорожный, ул.Трубачёва(б.штаб В/Ч),Советская 10а, 2016г. Ленина 39, Фанерная 5А, перЖелезнодорожный 2017г. ул.Трубачёва, Ленинградское шоссе ( 2 гидранта) 2018г. ул.Северная18, ул. Пионерская (старый уч. корпус ПУ-9) ул,Заходского1 2019г. | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. 2016г 2017г. 2018г. 2019г. | 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 |
| 5.Произвести очистку и ремонт пожарных водоёмов Маркова 51, Набережная 8 2015г. К. Маркса 10, Заходского1 2016г. Ленинградское шоссе 47,2 2017г. Санаторная7,22 2018г. Ленинградское шоссе (бывшая база торга), ,Заводская27 2019г | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. | 50.00 0.0 590.2 90,00 90.00 |
| 6.Закупка пожарных водоёмов от 25м3 до 50м3 Советская 8 2016г. пер.Железнодорожный 2017 г пер.Мелиоративный13, пер.Мелиоративный 15а 2018г. Загородная 8, Заводская 22 2019г. | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2016г 2017г. 2018г. 2019г. | 0.0 0.0 1000.00 1350.00 |
| 7.Оборудовать водоёмы подъездными площадками ( пирсами) не менее 12*12м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. 2016г 2017г. 2018г.. 2019г. | 0.0 0.0 0.0 0.0 20.00 ОООЛФК «Бумэкс» |
| 8.Приобретение пожарных помп | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. | 0.0 0.0 0.0 0.0 |
| 9. Предусмотреть и выполнить комплекс организационно-практических направленных на безопасность населения , животных , строений , территорий во время пожароопасного периода , в том числе создать защитные полосы вокруг населённых пунктов, примыкающих к лесным массивам | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. | 0.0 0.0 0.0 10.0 |
| 10.Установка средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара в зданиях муниципальных учреждений | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. 2016г 2017г. 2018г. | 28.470 0.0 0.0 0.0 |
| 11. Приобретение и распространение тематических материалов для обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. | 0,5 0.0 0,5 0,5 |
| 12.Организовать обучение мерам пожарной безопасности ответственных лиц. | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. | 0.00 0.0 0.0 0.0 |
| 13. Передача полномочий между Администрацией Лахденпохского городского поселения и администрацией Лахденпохского муниципального района | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. 2016г. 2017г. 2018г | 27.6 0.0 0.0 0.0 |
| 14. Приобретение приборов радиационной и химической разведки ДП-5Б | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. | 5,6 |
| 15.Приобретение первичных средств пожаротушения | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. | 5.0 |
| 16. Монтаж пожарной сигнализации в здании администрации Лахденпохского городского поселения ул.Ленина 31 | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. | 87.530 |
| 17.Изготовление плакатов и указателей в местах купания (летнее время) и выхода на лёд (зимнее время) | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. | 1 0.0 0.0 0.0 |
| 18. Закупка запасов материально-технических, продовольственных, медицинских на случай ЧС | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. | 35.00 0.0 0.0 35.00 |
| 19.Оформление пожарных водоёмов | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2016г 2017г 2018г. 2019г. | 20.00 0.0 20.00 20.00 |
| 20.Осмотр и ревизия пожарных водоёмов | Администрация МО Лахденпохское городское поселение | 2015г. | - |

Всего по программе 3.726.2   тыс. руб.

Глава

Лахденпохского городского поселения                                                                      Р.М. Казымов